Ogłoszenie nr 510218002-N-2020 z dnia 03-11-2020 r.

Powiatowy Zarząd Dróg w Grodzisku Mazowieckim: PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO nad realizacją robót drogowych objętych zadaniem pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1507W Grodzisk Maz. - Izdebno - Cegłów - Boża Wola - Bramki Ludne, ul. Sadowej oraz ul. 1-go Maja od km 11+709,50 do km 11+973,05 w miejscowości Boża Wola, gmina Baranów oraz przebudowa drogi powiatowej 1507W Grodzisk Maz. - Izdebno - Cegłów - Boża Wola - Bramki Ludne ul. Sadowej oraz ul. 1-go Maja od km 10+746,55 do km 11+709,5 oraz od km 11+973,05 do km 12+216 w miejscowości Boża Wola, gmina Baranów” 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak 
Numer ogłoszenia: 593303-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Powiatowy Zarząd Dróg w Grodzisku Mazowieckim, Krajowy numer identyfikacyjny 14976316000000, ul. ul. Traugutta  41, 05-825  Grodzisk Mazowiecki, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 227 240 570, e-mail sekretariat@pzdgm.pl, faks 227 240 570. 
Adres strony internetowej (url): www.pzdgm.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO nad realizacją robót drogowych objętych zadaniem pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1507W Grodzisk Maz. - Izdebno - Cegłów - Boża Wola - Bramki Ludne, ul. Sadowej oraz ul. 1-go Maja od km 11+709,50 do km 11+973,05 w miejscowości Boża Wola, gmina Baranów oraz przebudowa drogi powiatowej 1507W Grodzisk Maz. - Izdebno - Cegłów - Boża Wola - Bramki Ludne ul. Sadowej oraz ul. 1-go Maja od km 10+746,55 do km 11+709,5 oraz od km 11+973,05 do km 12+216 w miejscowości Boża Wola, gmina Baranów”

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

DT.43.16.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest: PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO nad realizacją robót drogowych objętych zadaniem pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1507W Grodzisk Maz. - Izdebno - Cegłów - Boża Wola - Bramki Ludne, ul. Sadowej oraz ul. 1-go Maja od km 11+709,50 do km 11+973,05 w miejscowości Boża Wola, gmina Baranów oraz przebudowa drogi powiatowej 1507W Grodzisk Maz. - Izdebno - Cegłów - Boża Wola - Bramki Ludne ul. Sadowej oraz ul. 1-go Maja od km 10+746,55 do km 11+709,5 oraz od km 11+973,05 do km 12+216 w miejscowości Boża Wola, gmina Baranów” DT.43.16.2020 2. Inspektor Nadzoru – Koordynator, jako przedstawiciel Zamawiającego, będzie sprawował nadzór zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego w tym zakresie oraz zgodnie z warunkami zawartymi w załączniku nr 8 do niniejszej SIWZ, określającymi szczegółowy opis realizacji zadania objętego przedmiotowym nadzorem inwestorskim pn.: „„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1507W Grodzisk Maz. - Izdebno - Cegłów - Boża Wola - Bramki Ludne, ul. Sadowej oraz ul. 1-go Maja od km 11+709,50 do km 11+973,05 w miejscowości Boża Wola, gmina Baranów oraz przebudowa drogi powiatowej 1507W Grodzisk Maz. - Izdebno - Cegłów - Boża Wola - Bramki Ludne ul. Sadowej oraz ul. 1-go Maja od km 10+746,55 do km 11+709,5 oraz od km 11+973,05 do km 12+216 w miejscowości Boża Wola, gmina Baranów” Dokumentacja oraz inne dokumenty określające zakres robót drogowych objętych nadzorem znajdują się na stronie internetowej Zamawiającego, pod adresem: http://pzdgm.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=301 i zawiera m.in.: a) Istotne postanowienia umowy (dot. Wykonawcy robót) b) STWiOR c) dokumentację oraz zgodnie z zakresem powierzonych mu obowiązków i odpowiedzialności określonych przez Zamawiającego w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia i istotnych postanowieniach umowy na pełnienie nadzoru. 3. Zakres obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień, Wykonawcy Usługi. Wykonawca zapewni sprawowanie nadzoru nad realizacją robót w zakresie: inspektora nadzoru inwestorskiego – jedna osoba pełniąca rolę inspektora nadzoru inwestorskiego, która będzie posiadała uprawnienia budowane do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń lub drogowej bez ograniczeń, uprawniających do pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych drogowych. 1. Zakres usługi obejmuje pełnienie nadzoru inwestorskiego na budowie w czasie realizacji robót drogowych. 2. Nadzór nad realizacją poszczególnych robót powinien być prowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego w tym zakresie oraz zgodnie z warunkami określonymi w Umowie na wykonanie robót, przez Inspektora Nadzoru zwanym dalej Wykonawcą Usługi lub Wykonawcą. 3. Ogólne zadania polegają na podejmowaniu decyzji we wszystkich sprawach dotyczących akceptacji wypełniania warunków Umowy przez Wykonawcę robót budowlanych. 4. W ważnych sprawach finansowych i prawnych Wykonawca Usługi podejmuje decyzje po uprzednim uzgodnieniu i uzyskaniu akceptacji Zamawiającego. 5. Pełniąc obowiązki wydaje polecenia, decyzje, opinie, zgody, akceptacje i wnioski na piśmie. 6. Organizuje prace związane z nadzorem tak, aby z tego tytułu nie było zbędnych przerw w realizacji robót przez Wykonawcę robót. 7. Decyduje o dopuszczeniu do stosowania lub odrzucenia urządzeń i materiałów przewidzianych do realizacji robót. Decyzje te muszą być oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie i dokumentach stanowiących jej integralne składniki. 8. Podejmuje i odpowiada za wszelkie decyzje, które dotyczą: a. wyrażania zgody na wykonywanie robót w nocy i dni wolne od pracy, b. akceptacji kierownika robót wyznaczonego przez Wykonawcę robót oraz cofnięcia wcześniejszych akceptacji, c. żądania usunięcia z placu budowy osób niekompetentnych lub innych osób zatrudnionych przez Wykonawcę robót, d. dopilnowania zapewnienia ubezpieczenia budowy przez Wykonawcę robót, zgodnie z Umową, e. udzielania Wykonawcy robót informacji, wyjaśnień i wskazówek dotyczących robót objętych Umową, f. wnioskowania w sprawie wprowadzenia niezbędnych zmian w zakresie robót i uzyskania zgody zamawiającego na zmiany, g. wnioskowania i opiniowania wniosków w sprawach spornych dotyczących robót objętych Umową, h. dokonywania analizy i opiniowania przedstawionych przez Wykonawcę robót harmonogramów i uaktualnionych harmonogramów w celu ich akceptacji przez Zamawiającego, i. wstrzymania robót w wypadku prowadzenia ich niezgodnie z warunkami Umowy i przepisami BHP, j. dopilnowania przestrzegania przez Wykonawcę robót zasad BHP i stosowania przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego, k. organizowania narad koordynacyjnych (Rada budowy), sporządzania protokołów z narad i przekazywania ich zainteresowanym stronom (Wykonawcy robót i Zamawiającemu) w terminie 3 dni po naradzie oraz prowadzenia dokumentacji ze wszystkich kontaktów z Wykonawcą robót, l. Wykonawca zwoła pierwszą Radę budowy, częstotliwość kolejnych narad ustali Wykonawca w zależności od potrzeb związanych z trudnością realizacji robót i występujących utrudnieniach, m. kontrolowania składowania materiałów oraz uporządkowania miejsc składowania po zakończeniu robót, n. zaakceptowaniu sprzętu i środków transportowych używanych do robót, co do zgodności ich z przeznaczeniem. o. weryfikacji i zatwierdzenia systemu kontroli robót (PZJ i BIOS) przedstawionego przez Wykonawcę robót. 4. Pozostałe obowiązki: a. ustalanie metody i zasady obmiaru robót oraz uczestniczenie przy dokonywaniu obmiarów robót dokonywanych przez Wykonawcę robót, b. sprawdzanie wykonanych robót i powiadamianie Wykonawcy robót o wykrytych wadach oraz poświadczenia usunięcia wad przez Wykonawcę robót, a także ustalania rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych, c. dokonywanie odbioru technicznego: robót zanikających, odbioru częściowego robót w terminach określonych w umowie na realizację robót d. sprawdzanie zestawień Wykonawcy robót wartości zakończonych i odebranych robót i potwierdzenie kwot do wypłaty oraz opracowywanie informacji z postępu robót, poświadczanie terminu zakończenia robót, e. stwierdzanie wnioskowania zakończenia robót, sprawdzanie kompletności i prawidłowości operatu kolaudacyjnego i przedłożenie Zamawiającemu w celu ustalania terminu ostatecznego odbioru robót oraz uczestniczenie w odbiorze ostatecznym, f. dopilnowanie zabezpieczenia przez Wykonawcę robót terenu budowy w przypadku wypowiedzenia Umowy, g. rozliczanie Umowy, w przypadku wypowiedzenia, h. prowadzenie całości spraw dotyczących budowy z władzami terenowymi i ludnością miejscową, właścicielami urządzeń oraz właścicielami sąsiadujących gruntów, i. składanie do Zamawiającego pisemnych informacji z postępu robót (finansowego i rzeczowego) oraz z działalności obejmującej prowadzenie nadzoru z częstotliwością ustaloną na pierwszej Radzie Budowy. j. uczestnictwa w odbiorze pogwarancyjnym oraz wydania opinii technicznej dotyczącej stanu technicznego wykonanych robót. 5. Wymagania dot. zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. a. Zamawiający wymaga, by czynności polegające na faktycznym wykonywaniu usług inspektora nadzoru (wskazanych w niniejszym SIWZ) o ile nie będą wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, były wykonywane przez osoby zatrudnione (przez Wykonawcę lub podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę chyba, że wykonanie tych czynności nie polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz.1502, z późn. zm.). b. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, nie dotyczą wymogu zatrudniania określonych grup pracowników w ogóle, ale zatrudnienia osób do realizacji niniejszego zamówienia. Nie może stanowić spełnienia warunku określonego powyżej samo tylko zatrudnienie ww. osób, które następnie nie będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia. c. Wykonawca, na żądanie zamawiającego, obowiązany jest udokumentować zatrudnianie osób, o których mowa powyżej. W związku z tym wykonawca obowiązany jest ewidencjonować czas pracy tych osób oraz czynności, które były wykonywane przez te osoby w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia. d. Wykonawca, na żądanie zamawiającego, obowiązany jest przedłożyć dowody zatrudnienia pracowników realizujących zamówienie w formie zanonimizowanych umów o pracę (umowy pozbawione danych osobowych pracowników, za wyjątkiem imienia i nazwiska pracownika, wymiaru etatu, rodzaju umowy o pracę) lub oświadczenia wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy. e. Z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia ww. osób, w związku z realizacją zamówienia wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 2 % wartości zamówienia brutto za każdy miesiąc braku spełnienia obowiązku zatrudniania pracowników na podstawie umowy o pracę, zgodnie z wymogami wskazanymi powyżej . f. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności związane z realizacja zamówienia. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. g. Składając ofertę Wykonawca złoży jedynie oświadczenie w zakresie zatrudnienia pracowników, zawarte w formularzu oferty (załącznik nr 6 do SIWZ),

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 71247000-1

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/11/2020 IV.2) Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT 88553.22 Waluta PLN IV.3) INFORMACJE O OFERTACH Liczba otrzymanych ofert: 7 w tym: liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 6 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0 liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie Nazwa wykonawcy: Biuro Inżynierskie Marcin Płużyński Email wykonawcy: Adres pocztowy: ul. Polskiej organizacji Wojskowej 9 Kod pocztowy: 05-600 Miejscowość: Grójec Kraj/woj.: mazowieckie Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM Cena wybranej oferty/wartość umowy 31900.00 Oferta z najniższą ceną/kosztem 31900.00 Oferta z najwyższą ceną/kosztem 59778.00 Waluta: PLN IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom nie Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.