UMOWA Nr DT.022........ 2020

o pełnienie nadzoru inwestorskiego

zawarta w dniu ........................... w Grodzisku Mazowieckim między

Nabywcą:

Powiat Grodziski,

ul. Kościuszki 30, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

NIP: 529-179-88-95

Odbiorcą:

Powiatowy Zarząd Dróg w Grodzisku Mazowieckim

05 – 825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Traugutta 41,

w imieniu którego działa:

inż. Marta Strawa 	-	Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg

zwana dalej „ Zamawiającym”

a :

...............................................................

reprezentowanym przez 		.......................................................

zwanym dalej „Wykonawcą”

wybranym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), o następującej treści:

§ 1

1. Przedmiotem zamówienia jest:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót drogowych objętych zadaniem pn.:

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1507W Grodzisk Maz. - Izdebno - Cegłów - Boża Wola - Bramki Ludne, ul. Sadowej oraz ul. 1-go Maja od km 11+709,50 do km 11+973,05 w miejscowości Boża Wola, gmina Baranów oraz przebudowa drogi powiatowej 1507W Grodzisk Maz. - Izdebno - Cegłów - Boża Wola - Bramki Ludne ul. Sadowej oraz ul. 1-go Maja od km 10+746,55 do km 11+709,5 oraz od km 11+973,05 do km 12+216 w miejscowości Boża Wola, gmina Baranów”

2. Inspektor Nadzoru – Koordynator, jako przedstawiciel Zamawiającego, będzie sprawował nadzór zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego w tym zakresie oraz zgodnie z warunkami zawartymi w załączniku nr 8 do niniejszej SIWZ, określającymi szczegółowy opis realizacji zadania objętego przedmiotowym nadzorem inwestorskim pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1507W Grodzisk Maz. - Izdebno - Cegłów - Boża Wola - Bramki Ludne, ul. Sadowej oraz ul. 1-go Maja od km 11+709,50 do km 11+973,05 w miejscowości Boża Wola, gmina Baranów oraz przebudowa drogi powiatowej 1507W Grodzisk Maz. - Izdebno - Cegłów - Boża Wola - Bramki Ludne ul. Sadowej oraz ul. 1-go Maja od km 10+746,55 do km 11+709,5 oraz od km 11+973,05 do km 12+216 w miejscowości Boża Wola, gmina Baranów”.

Dokumentacja oraz inne dokumenty określające zakres robót drogowych objętych nadzorem znajdują się na stronie internetowej Zamawiającego, pod adresem:

http://pzdgm.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=301 i zawiera m.in.:

- Istotne postanowienia umowy (dot. Wykonawcy robót)

- STWiOR

- dokumentację

oraz zgodnie z zakresem powierzonych mu obowiązków i odpowiedzialności określonych przez Zamawiającego w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia i istotnych postanowieniach umowy na pełnienie nadzoru.

3. Zakres obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień, Wykonawcy Usługi. Wykonawca zapewni sprawowanie nadzoru nad realizacją robót w zakresie: inspektora nadzoru inwestorskiego – jedna osoba pełniąca rolę inspektora nadzoru inwestorskiego, która będzie posiadała uprawnienia budowane do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń lub drogowej bez ograniczeń, uprawniających do pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych drogowych.

- Zakres usługi obejmuje pełnienie nadzoru inwestorskiego na budowie w czasie realizacji robót drogowych.

- Nadzór nad realizacją poszczególnych robót powinien być prowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego w tym zakresie oraz zgodnie z warunkami określonymi w Umowie na wykonanie robót, przez Inspektora Nadzoru zwanym dalej Wykonawcą Usługi lub Wykonawcą.

- Ogólne zadania polegają na podejmowaniu decyzji we wszystkich sprawach dotyczących akceptacji wypełniania warunków Umowy przez Wykonawcę robót budowlanych.

- W ważnych sprawach finansowych i prawnych Wykonawca Usługi podejmuje decyzje po uprzednim uzgodnieniu i uzyskaniu akceptacji Zamawiającego.

- Pełniąc obowiązki wydaje polecenia, decyzje, opinie, zgody, akceptacje i wnioski na piśmie.

- Organizuje prace związane z nadzorem tak, aby z tego tytułu nie było zbędnych przerw w realizacji robót przez Wykonawcę robót.

- Decyduje o dopuszczeniu do stosowania lub odrzucenia urządzeń i materiałów przewidzianych do realizacji robót. Decyzje te muszą być oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie i dokumentach stanowiących jej integralne składniki.

- Podejmuje i odpowiada za wszelkie decyzje, które dotyczą:

  - wyrażania zgody na wykonywanie robót w nocy i dni wolne od pracy,

  - akceptacji kierownika robót wyznaczonego przez Wykonawcę robót oraz cofnięcia wcześniejszych akceptacji,

  - żądania usunięcia z placu budowy osób niekompetentnych lub innych osób zatrudnionych przez Wykonawcę robót,

  - dopilnowania zapewnienia ubezpieczenia budowy przez Wykonawcę robót, zgodnie z Umową,

  - udzielania Wykonawcy robót informacji, wyjaśnień i wskazówek dotyczących robót objętych Umową,

  - wnioskowania w sprawie wprowadzenia niezbędnych zmian w zakresie robót i uzyskania zgody zamawiającego na zmiany,

  - wnioskowania i opiniowania wniosków w sprawach spornych dotyczących robót objętych Umową,

  - dokonywania analizy i opiniowania przedstawionych przez Wykonawcę robót harmonogramów i uaktualnionych harmonogramów w celu ich akceptacji przez Zamawiającego,

  - wstrzymania robót w wypadku prowadzenia ich niezgodnie z warunkami Umowy i przepisami BHP,

  - dopilnowania przestrzegania przez Wykonawcę robót zasad BHP i stosowania przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego,

  - organizowania narad koordynacyjnych (Rada budowy), sporządzania protokołów z narad i przekazywania ich zainteresowanym stronom (Wykonawcy robót i Zamawiającemu) w terminie 3 dni po naradzie oraz prowadzenia dokumentacji ze wszystkich kontaktów z Wykonawcą robót,

  - Wykonawca zwoła pierwszą Radę budowy, częstotliwość kolejnych narad ustali Wykonawca w zależności od potrzeb związanych z trudnością realizacji robót i występujących utrudnieniach,

  - kontrolowania składowania materiałów oraz uporządkowania miejsc składowania po zakończeniu robót,

  - zaakceptowaniu sprzętu i środków transportowych używanych do robót, co do zgodności ich z przeznaczeniem.

  - weryfikacji i zatwierdzenia systemu kontroli robót (PZJ i BIOS) przedstawionego przez Wykonawcę robót.

4. Pozostałe obowiązki:

- ustalanie metody i zasady obmiaru robót oraz uczestniczenie przy dokonywaniu obmiarów robót dokonywanych przez Wykonawcę robót,

- sprawdzanie wykonanych robót i powiadamianie Wykonawcy robót o wykrytych wadach oraz poświadczenia usunięcia wad przez Wykonawcę robót, a także ustalania rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych,

- dokonywanie odbioru technicznego: robót zanikających, odbioru częściowego robót w terminach określonych w umowie na realizację robót

- sprawdzanie zestawień Wykonawcy robót wartości zakończonych i odebranych robót i potwierdzenie kwot do wypłaty oraz opracowywanie informacji z postępu robót, poświadczanie terminu zakończenia robót,

- stwierdzanie wnioskowania zakończenia robót, sprawdzanie kompletności i prawidłowości operatu kolaudacyjnego i przedłożenie Zamawiającemu w celu ustalania terminu ostatecznego odbioru robót oraz uczestniczenie w odbiorze ostatecznym,

- dopilnowanie zabezpieczenia przez Wykonawcę robót terenu budowy w przypadku wypowiedzenia Umowy,

- rozliczanie Umowy, w przypadku wypowiedzenia,

- prowadzenie całości spraw dotyczących budowy z władzami terenowymi i ludnością miejscową, właścicielami urządzeń oraz właścicielami sąsiadujących gruntów,

- składanie do Zamawiającego pisemnych informacji z postępu robót (finansowego i rzeczowego) oraz z działalności obejmującej prowadzenie nadzoru z częstotliwością ustaloną na pierwszej Radzie Budowy.

- uczestnictwa w odbiorze pogwarancyjnym oraz wydania opinii technicznej dotyczącej stanu technicznego wykonanych robót.

    - Wymagania dot. zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia.

  - Zamawiający wymaga, by czynności polegające na faktycznym wykonywaniu usług inspektora nadzoru (wskazanych w niniejszym SIWZ) o ile nie będą wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, były wykonywane przez osoby zatrudnione (przez Wykonawcę lub podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę chyba, że wykonanie tych czynności nie polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz.1502, z późn. zm.).

  - Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, nie dotyczą wymogu zatrudniania określonych grup pracowników w ogóle, ale zatrudnienia osób do realizacji niniejszego zamówienia. Nie może stanowić spełnienia warunku określonego powyżej samo tylko zatrudnienie ww. osób, które następnie nie będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia.

  - Wykonawca, na żądanie zamawiającego, obowiązany jest udokumentować zatrudnianie osób, o których mowa powyżej. W związku z tym wykonawca obowiązany jest ewidencjonować czas pracy tych osób oraz czynności, które były wykonywane przez te osoby w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia.

  - Wykonawca, na żądanie zamawiającego, obowiązany jest przedłożyć dowody zatrudnienia pracowników realizujących zamówienie w formie zanonimizowanych umów o pracę (umowy pozbawione danych osobowych pracowników, za wyjątkiem imienia i nazwiska pracownika, wymiaru etatu, rodzaju umowy o pracę) lub oświadczenia wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy.

  - Z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia ww. osób, w związku z realizacją zamówienia wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 2 % wartości zamówienia brutto za każdy miesiąc braku spełnienia obowiązku zatrudniania pracowników na podstawie umowy o pracę, zgodnie z wymogami wskazanymi powyżej .

  - W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności związane z realizacja zamówienia. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

CZAS TRWANIA UMOWY

§ 2

- Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej w terminie od dnia podpisania umowy z Wykonawcą robót 30.09.2021 – jednak nie krócej aniżeli do momentu zakończenia i rozliczenia nadzorowanego zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1507W Grodzisk Maz. - Izdebno - Cegłów - Boża Wola - Bramki Ludne, ul. Sadowej oraz ul. 1-go Maja od km 11+709,50 do km 11+973,05 w miejscowości Boża Wola, gmina Baranów oraz przebudowa drogi powiatowej 1507W Grodzisk Maz. - Izdebno - Cegłów - Boża Wola - Bramki Ludne ul. Sadowej oraz ul. 1-go Maja od km 10+746,55 do km 11+709,5 oraz od km 11+973,05 do km 12+216 w miejscowości Boża Wola, gmina Baranów”.

- W przypadku przedłużenia się terminu realizacji danego zadania inwestycyjnego, Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot umowy do zakończenia tego zadania wraz z zakończeniem wykonania czynności rozliczeniowych zadania bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu.

- W przypadku wystąpienia robót zamiennych lub podobnych robót do robót budowlanych (w ramach zadania o którym mowa w ust. 1), nad którymi Wykonawca będzie sprawował nadzór inwestorski, niniejsza umowa obejmuje również sprawowanie nadzoru nad tymi robotami bez dodatkowego wynagrodzenia.

ZOBOWIĄZANIA ZAMAWIAJĄCEGO

§ 3

            - Zamawiający przekaże Wykonawcy niezwłocznie po terminie rozpoczęcia przedmiotu umowy dokumentację posiadaną przez Zamawiającego – konieczną do realizacji w/w zamówienia na zasadzie nieodpłatnego wypożyczenia.

            - Wykonawca zwróci dokumentację opisaną w ust. 1 w terminie 10 dni po upływie zakończenia robót budowalnych objętych nadzorem inwestorskim lub w terminie 10 dni od dnia rozwiązania umowy.

ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY

§ 4

1. Do szczegółowych obowiązków Wykonawcy zalicza się:

      - reprezentowanie interesów Zamawiającego wobec wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego,

      - nadzór inwestorski przy realizacji inwestycji, zgodnie z dokumentacją projektową oraz przepisami ustawy Prawo Budowlane i innymi obowiązującymi przepisami, ze szczególnym uwzględnieniem kontroli jakości wykonywanych robót,

      - obecność na budowie co najmniej trzy razy w tygodniu, a także w szczególnych przypadkach na wezwanie Wykonawcy robót lub Zamawiającego,

      - uczestnictwo w przekazaniu terenu budowy,

      - nadzorowanie koordynacji prac wykonywanych przez Wykonawcę robót budowlanych,

      - wnioskowanie do zatwierdzenia przez Zamawiającego, uzgodnionych z autorem projektu wszelkich zmian wnoszonych przez uczestników procesu inwestycyjnego,

      - w razie potrzeby wzywanie projektanta na budowę – w uzgodnieniu z Zamawiającym, kierowanie do projektantów pytań i zastrzeżeń do projektu, zgłoszonych przez Wykonawcę robót budowlanych lub Zamawiającego i dokonanie z nim stosownych uzgodnień lub wyjaśnień,

      - nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa i przestrzegania przepisów p. poż., bezpieczeństwa i higieny pracy przez wszystkich uczestników procesu realizacji inwestycji, w rozumieniu wymagań stawianych przez prawo budowlane i inne obowiązujące przepisy, podczas całego procesu realizacji Inwestycji,

      - organizowanie i przewodniczenie naradom dotyczącym postępu robót, w których udział biorą przedstawiciele wszystkich zaangażowanych w realizację zadania stron oraz sporządzanie protokołów z tych narad i przekazywanie ich Zamawiającemu i Wykonawcy robót w terminie 3 dni roboczych od dnia w którym odbyła się dana narada;

      - organizowanie i przewodniczenie wszystkim spotkaniom organizowanym na wniosek Zamawiającego, Wykonawcy robót, bądź osoby trzeciej w sprawach dotyczących realizacji przedmiotowej inwestycji, sporządzanie protokołów z tych spotkań i przekazywanie ich uczestnikom spotkania w terminie 3 dni roboczych od dnia spotkania;

      - kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego;

      - współpraca z Wykonawcą robót i nadzorowanie Wykonawcy robót przy wykonaniu zbiorczej dokumentacji powykonawczej,

      - dokonywanie przy udziale Zamawiającego czynności odbiorów przewidzianych w umowie z Wykonawcą robót budowlanych oraz odbiorów technicznych z gestorami sieci,

      - dokonywanie odbiorów robót zanikających na zgłoszenie Wykonawcy robót budowlanych w terminie maksymalnie jednego dnia roboczego od zgłoszenia, z odbioru należy sporządzić dokumentację fotograficzną oraz protokół,

      - prowadzenie fotograficznej dokumentacji budowy, którą zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu, po zakończeniu realizacji zadania,

      - organizowanie i przewodniczenie przeglądów gwarancyjnych oraz sporządzanie protokołów z tych przeglądów i przekazywanie ich Zamawiającemu i Wykonawcy robót w terminie 3 dni roboczych od dnia, w którym odbył się przegląd.

2. W ramach czynności, o których mowa w ust.1 Wykonawca zobowiązuje się do:

      - stwierdzenia gotowości do odbioru robót,

      - przeprowadzenia przy udziale Zamawiającego odbiorów robót częściowych oraz odbioru końcowego wraz z przekazaniem przedmiotu umowy Zamawiającemu,

      - egzekwowania od wykonawcy robót i przekazania Zamawiającemu protokołów wraz z załącznikami, certyfikatów, atestów oraz pełnej dokumentacji powykonawczej,

      - sprawdzania posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentów (certyfikat znaku bezpieczeństwa, deklaracja zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, normami europejskimi, europejskimi zezwoleniami technicznymi),

      - czuwania nad przestrzeganiem zakazu wbudowania materiałów i wyrobów nie dopuszczonych do stosowania w budownictwie lub niewiadomego pochodzenia. W przypadku  stwierdzenia niezgodności wykonywanych robót  budowlanych z dokumentacją techniczną (w tym specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót), nieprawidłowości procesów technologicznych, użycia niewłaściwych materiałów, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robót w sposób powodujący i mogący narazić Zamawiającego na straty – Wykonawca zwraca na to uwagę kierownikowi budowy, zgłasza Zamawiającemu oraz podejmuje odpowiednie decyzje. Wykonawca ma prawo żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę i innymi decyzjami administracyjnymi dotyczącymi realizacji Zamówienia,

      - dostarczania raportów dotyczących sporów w terminie 14 dni od wystąpienia sporu,

      - dostarczenia raportu końcowego na 10 dni przed planowanym odbiorem końcowym robót,

      - występowania w imieniu Zamawiającego przed organami administracji publicznej w sprawach wynikających z realizacji inwestycji, w granicach udzielonych pełnomocnictw,

3. Wykonawca ma prawo:

1) wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem  do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,

2) żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.

4. Wykonawca sporządza raporty w czasie trwania Umowy na realizację niniejszego projektu w zakresie i terminach określonych poniżej. Raporty powinny być sporządzone w formie papierowej i elektronicznej. Autorskie prawa majątkowe do przekazanych raportów przechodzą na Zamawiającego, zgodnie z § 13 Umowy.

OŚWIADCZENIA STRON

§ 5

- Wykonawca oświadcza, że określił cenę ryczałtową za całość zamówienia z dochowaniem najwyższej staranności biorąc pod uwagę opis przedmiotu zamówienia i wszystkie dostępne materiały.

- Strony zgodnie oświadczają, że cena ryczałtowa, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje pełny zakres rzeczowy usługi.

- Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest przyjmującym zlecenie lub świadczącym usługi w rozumieniu art.1pkt.1b ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

- Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego o zmianie swojego statusu, o którym mowa w ust. 3.

- Wykonawca zwróci Zamawiającemu koszty wynikające z niezawiadomienia o zmianie statusu, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.

WYNAGRODZENIE

§ 6

- Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje łączne wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości ....................................... zł brutto (słownie: ....................................................................), wynikające z oferty Wykonawcy, niezależne od czasu trwania usługi i ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji.

- Rozliczenie za wykonane zamówienie będzie następować proporcjonalnie do zakresu wykonanych i odebranych robót budowlanych zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym robót budowlanych.

- W przypadku terminowego i bezusterkowego wykonywania i oddawania poszczególnych zakresów robót, wynagrodzenie będzie wypłacane w częściach w wysokości proporcjonalnej do wynagrodzenia wykonawcy robót, w zależności od zakresu wykonanych i odebranych robót, w terminach określonych w umowie z Wykonawcami robót budowlanych.

- Określone w ust. 1 wynagrodzenie jest niezmienne przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy.

- W przypadku zmiany przepisów prawa podatkowego, strony dopuszczają zmiany umowy w zakresie stawki podatku VAT i wysokości wynagrodzenia brutto przy niezmienionej wysokości wynagrodzenia netto w formie aneksu do umowy.

ODBIORY

§ 7

      - Zamawiający po otrzymaniu protokołu odbioru częściowego od Wykonawcy robót budowlanych zadania inwestycyjnego, w terminie 7 dni sporządzi częściowy protokół odbioru usługi nadzoru inwestorskiego.

      - Końcowy protokół odbioru usługi nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego zostanie sporządzony w terminie 7 dni po:

- otrzymaniu protokołu odbioru końcowego robót budowlanych,

- uzyskaniu wszystkich dokumentów wymaganych przepisami po uzyskaniu których można przystąpić do użytkowania obiektu będącego przedmiotem zadania inwestycyjnego.

WARUNKI PŁATNOŚCI

§ 8

- Należności wynikające z faktur/rachunków, płatne będą w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury/rachunku, z rachunku bankowego Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze/rachunku.

- Podstawą wystawienia faktury częściowej/rachunku, będzie podpisany przez obydwie strony protokół odbioru częściowego usługi nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego.

- Podstawą wystawienia faktury końcowej/rachunku końcowego, będzie podpisany przez obydwie strony protokół odbioru końcowego usługi nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego.

- Za dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym następuje obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności względem Zamawiającego powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy.

- W przypadku w którym Wykonawca jest przyjmującym zlecenie lub świadczącym usługi w rozumieniu art.1pkt.1b ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, na koniec każdego miesiąca kalendarzowego świadczenia usługi na podstawie niniejszej umowy, przedkłada przedstawicielowi Zamawiającego do zatwierdzenia kartę czasu świadczenia usługi za dany miesiąc, której wzór stanowi załącznik nr 3 do umowy. Karta czasu świadczenia usługi za dany miesiąc zawiera w szczególności liczbę godzin świadczenia usług w danym miesiącu. Stawka godzinowa nie może naruszać przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

- Wykonawca jest uprawniony do przesyłania Zamawiającemu ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9.11.2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 2191).

- Zamawiający dokona płatności z uwzględnieniem przepisów dotyczących mechanizmu podzielonej płatności.

RĘKOJMIA NA WYKONANE USŁUGI

§ 9

1. Czas trwania rękojmi odpowiada okresowi gwarancji/rękojmi udzielonej przez Wykonawcę robót drogowych (min. 3 lata i nie dłużej niż 5 lat od daty odbioru nadzorowanych robót).

2. Uprawnienie z rękojmi może być podniesione po upływie tego terminu, jeżeli przed jego upływem, Zamawiający zawiadomił Wykonawcę o wadzie.

3. W całym okresie obowiązywania rękojmi wykonawca zobowiązuje się do pisemnego zawiadamiania Zamawiającego w terminie 7 dni o zmianie siedziby lub nazwy firmy, zmianie osób reprezentujących, ogłoszeniu upadłości Wykonawcy, wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca, ogłoszeniu likwidacji Wykonawcy, zawieszeniu działalności Wykonawcy.

KARY UMOWNE

§ 10

1. Zamawiający ustala kary umowne w następujących wypadkach i w wysokościach, za:

  - zwłokę Wykonawcy w odbiorze robót podlegających zakryciu zgłoszonych przez Wykonawcę robót budowlanych – 200 zł za każdy dzień zwłoki,

  - nieusprawiedliwioną nieobecność Wykonawcy na naradzie koordynacyjnej budowy – 500 zł za każdy stwierdzony przypadek,

  - nie dostarczenie do Zamawiającego dokumentacji niezbędnej do dokonania odbioru robót – 200 zł za każdy dzień zwłoki,

  - naruszenie innych obowiązków, o których mowa w § 4 umowy – 500 zł za każdy stwierdzony przypadek naruszenia,

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kary umownej z należnego mu wymagalnego wynagrodzenia.

3. W przypadku poniesienia przez Zamawiającego szkody przewyższającej wysokość należnych kar umownych, Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

4. Za odstąpienie od umowy (przez Zamawiającego lub Wykonawcę) z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 6 ust. 1 umowy.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

§ 11

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy gdy:

  - Wykonawca nie podejmuje wykonywania obowiązków zgodnie z umową lub bez uzasadnienia przerywa ich wykonywanie,

  - Wykonawca w inny sposób istotnie narusza umowę i nie usuwa wskazanych na piśmie naruszeń w zakreślonym terminie.

- Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie oraz powinno nastąpić w terminie 60 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

ZMIANY UMOWY

§ 12

Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnej zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących okolicznościach:

- zmiany wysokości podatku VAT, jeżeli w okresie obowiązywania umowy nastąpi zmiana przepisów podatkowych,

- wystąpienia konieczności zmiany osób, wyznaczonych przez strony do realizacji przedmiotu umowy na inne uprawnione osoby, dopuszczalnej prawem zmiany stron umowy lub oznaczenia stron umowy.

- Zmiana Inspektora Nadzoru jest dopuszczalna, pod warunkiem, że nowy inspektor nadzoru zgłoszony przez Wykonawcę będzie spełniał warunki wskazane w SIWZ.

- zmiany osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne spełniające warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zmiana osób podanych w ofercie Wykonawcy przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy nie wymaga aneksu do umowy. Zmiana jest możliwa na osoby spełniające wymogi SIWZ, a dla dokonania zmiany niezbędne jest uzyskanie zgody Zamawiającego na zaproponowaną osobę,

- zmiany uzasadnione okolicznościami o których mowa w art. 357 (1)Kodeksu Cywilnego,

- w przypadku wystąpienia okoliczności wstrzymania prowadzonej inwestycji przez czynniki zewnętrzne (np. inne niezależne budowy),

- zmiana terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych (zimowych) uniemożliwiających prowadzenie robót przez okres dłuższy niż 4 kolejne miesiące, potwierdzona wpisem do dziennika budowy przez inspektora nadzoru. W takim przypadku termin realizacji umowy zostanie przedłużony o okres przekraczający 4 kolejne miesiące występowania warunków atmosferycznych (zimowych) uniemożliwiających prowadzenie robót, nie dłuższy jednak niż 30 dni,

- przyspieszenie ukończenia nadzorowanych robót lub usprawnienie procesu budowlanego,

- jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ, mimo zachowania należytej staranności przez Zamawiający.

- wynagrodzenie umowne może ulec obniżeniu w przypadku ograniczenia przez zamawiającego zakresu przedmiotu umowy z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- zmianę terminu realizacji umowy z powodu wystąpienia nadzwyczajnych warunków atmosferycznych w szczególności klęsk żywiołowych, oraz wystąpienia okoliczności związanych z panującą pandemią koronowirusa Covid-19, uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych

PRAWA AUTORSKIE
§ 13

1. Strony uzgadniają, że w ramach wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 autorskie prawa majątkowe sukcesywnie przekazywanej wszelkiej dokumentacji (dotyczy np. raportów, dokumentacji fotograficznej) przechodzą w całości na Zamawiającego w dniu ich przekazania, w ramach wynagrodzenia określonego w niniejszej umowie.

2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych obejmuje wszelkie pola eksploatacji, a w szczególności ich publiczne wystawianie, kopiowanie, wprowadzanie do pamięci komputera, publikowanie w formie papierowej i elektronicznej, wykorzystywanie w materiałach Zamawiającego.

3. Przeniesienie praw autorskich, o których mowa w niniejszym paragrafie obejmuje także prawo do wszelkich zmian, adaptacji i przeróbek, zarówno samodzielnie przez Zamawiającego, jak i z pomocą lub za pośrednictwem osób trzecich, bez prawa Wykonawcy do dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu, a także zgodę wykonywanie praw zależnych.

4. Na podstawie niniejszej umowy i w ramach wynagrodzenia umownego Zamawiający nabywa własność przekazanych egzemplarzy wszelkich wytworzonych w ramach niniejszej umowy utworów w rozumieniu przepisu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

5. Wykonawca oświadcza, że upoważnia Zamawiającego w ramach wynagrodzenia określonego w niniejszej umowie, do wykonywania autorskich praw osobistych do utworów, w tym praw do nadzoru autorskiego i integralności, z prawem do udzielania dalszego upoważnienia w tym zakresie oraz że w wypadku dokonania opracowania utworu przez Zamawiającego lub upoważnioną przez Zamawiającego osobę trzecią Wykonawca zobowiązuje się do niewykonywania prawa do autorstwa utworu i decydowania o sposobie oznaczania utworu, w tym do publikowania utworu w całości lub w części bez oznaczania autorstwa.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 14

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

- Ewentualne spory mogące wynikać na tle realizacji umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu.

- Umowę niniejszą sporządza się w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

- Integralną część umowy stanowią załączniki:

- Oferta Wykonawcy,

- STWiORB dla nadzorowanego zadania wraz z umową o wykonanie nadzorowanych robót budowlanych drogowych

- Karta czasu świadczenia usługi nadzoru inwestorskiego *dotyczy podmiotów, które są przyjmującym zlecenie lub świadczącym usługi w rozumieniu art. 1pkt.1b ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

- Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

.............................................					...........................................

WYKONAWCA							ZAMAWIAJĄCY

Załącznik nr 4

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Powiatowy Zarząd Dróg w Grodzisku Mazowieckim informuje, że:

- Dane osobowe Wykonawcy, osób go reprezentujących, pełnomocników i innych osób wskazanych w umowie i jej załącznikach są przetwarzane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Grodzisku Mazowieckim.

- W Powiatowym Zarządzie Dróg w Grodzisku Mazowieckim został powołany inspektor ochrony danych: jest Pani Agnieszka Radtke, e-mail: iod@directgroup.com.pl, iod@pzdgm.pl.

- Dane osobowe są przetwarzane w celu wykonywania umowy (podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 pkt b), f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1).

- Odbiorcami danych osobowych mogą być: Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim, uprawnione organy administracji publicznej, osoby uprawnione do dostępu do informacji publicznej.

- Powiatowy Zarząd Dróg w Grodzisku Mazowieckim nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

- Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy oraz przez minimum 5 lat po zakończeniu obowiązywania umowy w celu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów dotyczących dokumentowania zdarzeń gospodarczych, z uwzględnieniem upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych.

- Wykonawca, osoby go reprezentujące, pełnomocnicy i inne osoby wskazane w umowie i jej załącznikach mają prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

- Wykonawca, osoby go reprezentujące, pełnomocnicy i inne osoby wskazane w umowie i jej załącznikach mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa; tel. 22 531 03 00; fax 22 531 03 01; email: kancelaria@uodo.gov.pl

- Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Niepodanie  danych będzie skutkowało niemożnością realizacji umowy.

- Dane osobowe nie podlegają profilowaniu.

Załącznik nr 3 do Umowy

PROTOKÓŁ ODBIORU WYKONANYCH USŁUG

Polegających na:

________________________________________________________________________

Spisany dnia: _______________________________________________________________

Zamawiający: 	Powiatowy Zarząd Dróg w Grodzisku Mazowieckim

Wykonawca: _______________________________________________________________

Wykonano usługę polegającą na _________________________________________________ zgodnie z zakresem wskazanym w umowie nr _____________ z dnia____________________

Ilość godzin świadczonej usługi w miesiącu ______________________ - _________ godzin.

_________________________		___________________________

Podpis przedstawiciela Wykonawcy		Podpis przedstawiciela Zamawiającego